ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ МАЛГОБЕКСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ 23 от 25 ноября 2013 г.

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»

В  целях  улучшения экологической обстановки,  условий проживания населения  и комплексного благоустройства территории Малгобекского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Федерального N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в действующей редакции) Федеральным законом

постановляю:

1.  Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»

2. Обеспечить, начиная с 2014 года финансирование и выполнение мероприятий, проводимых в рамках муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения.

Глава Администрации З.Барагунов

Утверждена

постановлением Главы Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения

от 25.11. 2013 г. № 23

**Муниципальная программа**

**«Комплексное благоустройство территории**

**Малгобекского сельского поселения**

**на 2014-2016 г.г.»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения  на 2014-2016 г.г.» |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения |
| Структура программы | Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 годы»  Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы" |
| Цели Программы | - обеспечение уличным освещением;  - оздоровление экологической обстановки в поселении;  - повышение уровня благоустройства и санитарного состояния Малгобекского сельского поселения; |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и высокоэффективного уличного освещения поселения;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и ликвидация свалок бытового мусора;  - содержание в надлежаще состоянии мест  захоронения и памятников;  - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки  реализации Программы | 2014-2016 г.г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансовых средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» - 689,37тыс. рублей    в том числе:  Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 годы» - 206,8 тыс. рублей, из них:  2014 год – 91,1тыс. рублей  2015 год – 56,0 тыс. рублей  2016 год – 59,7 тыс. рублей  Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы"482,57 тыс. рублей, из них:  2014 год – 74,9 тыс. рублей  2015 год – 163,6 тыс. рублей  2016 год – 217,97 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - улучшение внешнего вида поселения. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Контроль осуществляет Администрация местного самоуправления Малгобекского сельского поселения |

1. **Содержание и обоснование проблемы**

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содер­жание придворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, состояние дорожной сети.

Для решения данных проблем требуется участие и взаимодействие ор­ганов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций различных форм собственности.

Работы по благоустройству населенного пункта не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плос­кость конкретных практических действий.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкцио­нированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их реше­ния требуется участие не только органов местного самоуправления, но и ор­ганов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселе­ния необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное ре­шение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасно­сти граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя­занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения бла­гоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созда­ния комфортных условий проживания населения, по мобилизации финан­совых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

*Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекеского сельского поселения на 2014-2016 годы» включает затраты на оплату уличного освещения, затраты на изготовление техдокументации по уличному освещению, приобретение светильников.*

*Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы" включает противопожарные мероприятия, опашку села, спилку сухих деревьев, проведение работ по сбору и вывозу мусора, текущий ремонт памятника, прочие работы по благоустройству сельского поселения.*

1. **Цели и задачи Программы**

Целями муниципальной программы «Комплексное благоустройство

территории Малгобекской сельского поселения на 2014-2016 г.г.»

являются:

* повышение уровня благоустройства территории сельского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения;
* организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории сельского поселения
* обеспечение качественного и высокоэффективного наружного осве­щения населенных пунктов сельского поселения;
* приведение дорог поселения в соответствие с требованиями, предъ­являемыми к уровню дорожного покрытия общего пользования;
* содержание мест захоронения;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта.

1. **Финансовое обеспечение Программы**

Финансирование Программы на 2014-2016 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период с учетом возможностей бюджета.

Объём финансовых средств на реализацию муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» составит – 689,37тыс. рублей

в том числе:

Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 годы» - 206,8 тыс. рублей, из них:

2014 год – 91,1 тыс. рублей

2015 год – 56,0 тыс. рублей

2016 год – 59,7 тыс. рублей

Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы" 482,57 тыс. рублей, из них:

2014 год – 74,9 тыс. рублей

2015 год – 163,6 тыс. рублей

2016 год – 217,97 тыс. рублей

1. **Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 г.г.» позволит:

- улучшить внешний вид поселения;

- снизить возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- повысить комфортность и улучшит условия проживания граждан.

Общая эффективность реализации Программы оценивается с использованием системы целевых индикаторов (приложение № 1 к подпрограмме), являющихся критериями оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации программы (приложение № 6 к Программе) начинается с оценки результатов реализации Программы (приложение № 5 к Программе).

Для оценки результатов реализации программы фактические (достигнутые) значения целевых индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений. Также сравниваются плановые и фактические объемы финансирования по каждому мероприятию Программы и сравниваются со значением предыдущего года.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

**Целевые индикаторы программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (целевой индикатор) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора программы | | | Исходные показатели базового года |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 годы» | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы" | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | | Срок исполнения | | Источники финансирования | | Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| Подпрограмма 1 «Уличное освещение Малгобекского сельского поселения на 2014-2016 годы» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Затраты на оплату электрической энергии | | ООО «Юрэнергоконсалт» | | ежемесячно | | местный бюджет | | 41,1 | | 46,0 | | 49,7 |
| 2. | Затраты на изготовление техдокументации по уличному освещению | | Подрядные организации | | 3 квартал 2014 года | | местный бюджет | | 40,0 | |  | |  |
| 3. | Приобретение светильников для уличного освещения | | Подрядные организации | | ежегодно | | местный бюджет | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
|  | **Итого** | |  | |  | |  | | **91,1** | | **56,0** | | **59,7** |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Малгобекского сельского поселения и содержание мест захоронения на 2014-2016 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Противопожарные мероприятия, опашка села | Подрядные организации | | | ежегодно | | местный бюджет | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| 2. | Произвести спилку сухих и аварийных деревьев на территории села | Подрядные организации, физииические лица | | |  | | местный бюджет | | 15,0 | | 20,0 | | 20,0 |
| 2 | Проведение работ по сбору и вывозу мусора | МУП «ТКПМК» | | | ежеквартально | | местный бюджет | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 |
| 3. | Текущий ремонт памятника | физические лица | | | апрель | | местный бюджет | | 15,0 | |  | |  |
| 4. | Затраты на изготовление техдокументации на объекты казны | Подрядные организации | | |  | | местный бюджет | | 24,9 | | 123,6 | | 177,97 |
|  | Итого |  | | |  | |  | | 74,9 | | 163,6 | | 217,97 |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

Отчет о результатах реализации программы за 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Степень и  результаты  выполнения  программы  (в количественном выражении) | Источники  финансирования | Лимит ассигнований на 20\_\_год | Профинансировано за 20\_\_год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

Отчет о целевых индикаторах программы за 20\_\_ год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели | Единица  измерения | План  на 20\_\_ год | Факт  за 20\_\_ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Целевой индикатор ... |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

Оценка

результатов реализации муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Ед. изм. | Плановое  значение | Фактическое значение | Отклонение | | Значение предыдущего года | Отклонение от предыдущего года | |
| -/+ | % | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Малгобекского сельского поселения

на 2014-2016 г.г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Значение | Динамика индикатора |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |  |

1. **Контроль за ходом реализации Программы**

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией местного самоуправления Малгобекского сельского поселения. Отчет о результатах реализации Программы (приложение № 3 к Программе), о индикаторах Программы (приложение № 4 к Программе) за каждый год подготавливается исполнителем Программы и утверждается постановлением Главы Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения в срок до 1 февраля.